Retrospectiva del Proyecto

“LibreBit”

Fecha:10-11-2025

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Descripción del proyecto.	4

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.	4

Puntos de mejoras.	4

Lecciones aprendidas.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 10-11-2025 | Inicio | Mirko Gonzalez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614 |
| Proyecto (Nombre) | LibreBit – Billetera de criptomonedas |
| Fecha de Inicio | 15-06 |
| Fecha de Término | 19-12 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Jorge Alejandro Gomez Flores |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.262.125-0 | Mirko Gonzalez | Mirk.gonzalez@duocuc.cl |

# Descripción del proyecto.

Indique de que trata el proyecto y el contexto de aplicación

El proyecto LibreBit consiste en el desarrollo de una solución de pago digital P2P orientada a usuarios y pequeños comercios que buscan alternativas simples, seguras y descentralizadas para recibir y gestionar criptomonedas. La aplicación permite crear una billetera digital mediante una frase semilla estándar, recibir pagos en Bitcoin y USDT, visualizar balances actualizados en tiempo real y operar sin intermediarios financieros tradicionales. El contexto de aplicación se ubica principalmente en comercios locales, ferias y pequeños negocios que requieren herramientas de pago accesibles y de bajo costo. LibreBit responde a esta necesidad incorporando tecnología blockchain, almacenamiento seguro con Hive y sincronización en la nube mediante Firebase, permitiendo que cualquier persona pueda utilizar criptomonedas como medio de pago de forma intuitiva y confiable. El proyecto busca contribuir a la inclusión financiera, ofreciendo una alternativa viable a los métodos de pago tradicionales y fomentando la adopción tecnológica en entornos cotidianos.

# Descripción de las retrospectivas de los Sprint.

Indique los principales problemas detectados en los sprint y la solución adoptada

Durante las retrospectivas de los distintos sprints se identificaron varios problemas y se adoptaron acciones correctivas que permitieron mejorar el desarrollo del producto. En los primeros sprints, uno de los principales desafíos fue la compatibilidad de dependencias entre Flutter, Firebase y Hive, lo que generó errores de compilación y sincronización. Esto se resolvió realizando actualizaciones manuales, revisando documentación oficial y estandarizando versiones estables. En sprints posteriores surgieron dificultades relacionadas con la sincronización de datos entre Firebase y Hive, que ocasionaba duplicación de información. La solución consistió en reorganizar la lógica de lectura/escritura y validar cada operación en ambos sistemas antes de confirmar cambios. También se detectaron problemas en la validación de direcciones y en la visualización de balances en tiempo real, lo cual fue solucionado integrando validaciones más estrictas y realizando pruebas adicionales con APIs externas. En el área de UI/UX se ajustaron colores, distribución y navegación para mejorar la experiencia del usuario, especialmente en pantallas como Home, Recibir y Mercado. Finalmente, en los últimos sprints se evidenció la necesidad de mejorar la sincronización multidispositivo, lo que motivó el uso de un identificador único basado en la SeedID. Esto permitió una recuperación más robusta de los datos del usuario y mayor estabilidad general.

# Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

A partir del desarrollo del proyecto se identificaron varios puntos de mejora que pueden fortalecer el proceso en futuras iteraciones. Uno de ellos es la necesidad de establecer un entorno de pruebas automatizadas que permita detectar errores tempranamente, especialmente en funciones críticas como la autenticación, validación de direcciones y sincronización remota. Asimismo, es recomendable mejorar la documentación interna del código y los procesos, ya que en ciertos momentos la falta de estandarización dificultó el seguimiento de cambios. También se sugiere incorporar una planificación más detallada para cada sprint, incluyendo tiempos estimados más realistas para tareas complejas como integración multi-cripto o seguridad avanzada. Otro punto de mejora relevante es la necesidad de probar el producto en un rango más amplio de dispositivos móviles para detectar variaciones de rendimiento y asegurar la compatibilidad con diversos modelos y versiones de Android. Finalmente, se podría incorporar un flujo más frecuente de reuniones de revisión, incluso si el proyecto es individual, para reforzar la autoevaluación y el control del avance.

# Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

Las lecciones aprendidas durante el desarrollo de LibreBit reflejan tanto buenas como malas prácticas que pueden servir como guía para futuros proyectos. Entre las buenas prácticas destaca la importancia de utilizar metodologías ágiles, como Kanban, que permiten trabajar de manera ordenada, identificar bloqueos rápidamente y mantener una visión clara del avance. También se aprendió que desarrollar prototipos en Figma antes de programar reduce significativamente los cambios posteriores en el diseño y mejora la coherencia visual del producto. Otra lección importante fue comprender el valor de realizar pruebas constantes en dispositivos reales, ya que muchos errores no se manifestaban en el emulador. Asimismo, quedó demostrado que integrar tecnologías blockchain requiere una investigación exhaustiva y un enfoque incremental para reducir riesgos. Entre las malas prácticas identificadas inicialmente estuvo la falta de documentación detallada, lo que llevó a invertir tiempo extra en comprender decisiones previas. Sin embargo, corregir esta situación mejoró la fluidez del proceso en sprints posteriores. En general, el proyecto evidenció la importancia de planificar, testear y documentar de manera continua, así como de ajustar el producto conforme aparecen nuevos requerimientos técnicos o de usuario.